## Slide 1
AI SYSTEM DOCUMENTATION
Version 1.0
AI
METHODOLOGY
System Architecture · Agents · Protocol · Governance
Framework / Multi-Agent Structure / Operational Logic
KY Song · Seoul · 2026

## Slide 2: 1. AI Agent 방법론 개요
“Agent 사고 방식 + 엔지니어링 방법론”을
합친 구조의 방법론을 정의 하였습니다.
1
2
3
4
5
6
Phase | SaaS Foundation Design | Vision & Role 정의 | Agent Workflow 설계 | Capability 구축 | Simulation 테스트 | Deploy & Monitoring | Evolution Loop
정의 | SaaS 용 공통 FullStack 구성 | AI Agent가 왜 존재하는지, 그리고 각 Agent가 어떤 책임(R&R)을 가지는지 결정하는 단계입니다. | Agent들이 어떤 순서와 규칙으로 협업하는지 설계하는 단계. | Agent가 실제로 일할 수 있게 만드는 단계. (기술구현 단계) | Agent끼리 대화하면서 시스템을 검증하는 단계. | Agent를 실제 환경에서 실행하고 행동을 관찰하는 단계. | Agent가 실제로 실행된 이후의 로그와 결과를 분석해서 Prompt / Workflow / Tool / Memory를 개선하는 반복 운영 프로세스 단계
수행 Activity | 기술 스택 결정 공통 모듈 설계 DB 기반 설계 표준 포맷 정의 파일 의존성 순서 확정 보안 기준 설정 | Problem 정의 Agent Role 설계 Human-in-the-loop 정의 | Workflow 구조 작성 Decision Rule 정의 Tool Flow 설계 | Prompt 설계 Tool 연결 Memory 설계 Skill 정의 | Agent Conversation Simulation Failure Scenario 테스트 Evaluation 기준 설정 | Logging Observability Guardrail 설정 | Log 분석 Prompt 개선 Skill 업데이트
Context Layer | Foundation (Boilerplate 기준 정의) | Context (Context 정의) | Workflow (Rule 생성) | Architecture (Skill 구현) | Tests (KPI 검증) | Monitoring (Monitoring 기준) | Context (업데이트)
Cursor | 없음 | 없음 | Rule | Skill | Rule+Skill | Rule | Agent 제헹동
7

## Slide 3: 2. R&R 및 산출물 > 0.SaaS Foundation Design 단계
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물(word,md)
 | Human | Agent |  |  | 산출물
0. SaaS Foundation Design 단계 |  |  |  |  | 
0.1 개발 프레임워크 설계 | PM · AI Architect | Orch (초안 생성) | 0.1.1 | 기술 스택 결정 (FastAPI / Next.js / PostgreSQL / Redis) | 0.1 AI Agent Development Framework
 |  |  | 0.1.2 | 29개 설계 결정 및 ADR 작성 | 
 |  |  | 0.1.3 | 멀티테넌시 · 보안 · 거버넌스 기준 정의 | 
0.2 구현 가이드 작성 | PM AI Architect Backeend Dev | Orch (초안 생성) | 0.2.1 | Backend / Frontend 파일 생성 순서 15단계 정의 | 0.1.2 AI Agent SaaS — Implementation Guide
 |  |  | 0.2.2 | 공통 모듈 코드 작성 (Auth / RBAC / BaseModel / Cache) | 
 |  |  | 0.2.3 | Phase별 체크리스트 작성 | 
0.3 참조 카드 작성 | PM AI Architect | Orch (초안 생성) | 0.3.1 | 네이밍 룰 (Python / TypeScript / DB) | 0.1.3 AI Agent SaaS — Quick Reference Card
 |  |  | 0.3.2 | 에러 코드 체계 (ERR_AUTH / ERR_AGENT 등) | 
 |  |  | 0.3.3 | API 패턴 · 표준 응답 포맷 정의 | 
SaaS Foundation Design은 기술 스택, 보안 기준, 거버넌스 구조 등 프로젝트 전체 방향을 결정하는 단계입니다. 이 결정들은 이후 모든 Phase의 기준이 되므로 책임(Accountable)은 반드시 Human에 귀속됩니다. (01_principles.mdc 원칙 3 — 감사 가능성 우선)
Agent가 "없음"이 아닌 "보조"인 이유 Vision & Role 단계와 달리 이 단계에서 Agent는 문서 초안 생성, 코드 패턴 제안, 규칙 파일 작성을 보조합니다. 실제로 이번 작업에서 Claude가 3개 문서와 .cursor/rules/ 파일들을 초안으로 생성한 것이 그 역할에 해당합니다. 단, 최종 확정은 Human이 검토 후 승인합니다.

## Slide 4: 2. R&R 및 산출물 > 1. Vision & Role 정의 단계
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  |  |  | 산출물
 | Human | Agent |  |  |  |  | 
1. Vision & Role 정의 단계 |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Problem Framing | • 비즈니스 목표 승인 • 리스크 수용 여부 결정 • 권한 범위 승인 • 최종 의사결정 | 요구사항 Draft 생성 시장/사례 분석 | 1.1.1 | 문제정의 | 1.1.5 | 범위정의 | 1.1 Problem Framing
 |  |  | 1.1.2 | 이해관계자 목표 | 1.1.6 | 가정 및 제약조건 | 
 |  |  | 1.1.3 | 시장/상황 분석 | 1.1.7 | AI 적용 가능성 검토 | 
 |  |  | 1.1.4 | 문제 영향 분석 | 1.1.8 | 성공지표 | 
1.2 Persona Definition | 핵심 Persona 선택 | Persona Behavior 분석 Scenario Draft 생성 | 1.2.1 | Persona 정의 | 1.2.3 | Context Requirement 정의 | 1.2 Persona Definition.docx
 |  |  | 1.2.2 | User Scenario 작성 | 1.2.4 | AI 개입 포인트 | 
1.3 Agent Role Mapping | 역할 Scope 승인 | Role Responsibility Draft | 1.3.1 | Human vs Agent 역할 정의 |  |  | 1.3 Agent R&R Matrix
 |  |  | 1.3.2 | Phase RACI Matrix |  |  | 
 |  |  | 1.3.3 | R&R 핵심원칙 |  |  | 
1.4 Authority Model | Authority Level 최종 승인 | Authority model Draft 생성 | 1.4.1 | 결정요약 | 1.4.4 | Escalation 규칙 | 1.4 Authority Model
 |  |  | 1.4.2 | Agent 별 상세 Authority Model | 1.4.5 | Authority Level 변경 절차 | 
 |  |  | 1.4.3 | Authority Level 선정 체크리스트 |  |  | 
1.5 Human-in-the-loop 구조 | Gate 승인 기준 최종 확정 | Approval Gate 구조 Draft | 1.5.1 | HITL 3가지 패턴 | 1.5.4 | Agent별 HITL 적용 기준 | 1.5.1 Human-AI Interaction 모델
 |  |  | 1.5.2 | Human Override 발동 조건 및 절차 | 1.5.5 | ApprovalGate 코드 구현 기준 | 
 |  |  | 1.5.3 | Decision Gate 구조 및 통과/거부/타입아웃 처리 |  |  | 
1.6 거버넌스 및 윤리기준 | Governance Board 승인 | Charter Draft 생상 | 1.6.1 | AI 거버넌스 헌장 (10개 조함 + 부록) |  |  | 1.6.1 Governance Chater

## Slide 5: 2. R&R 및 산출물 > 2. Agent Workflow 단계
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
2. Agent Workflow |  |  |  |  | 
2.1 Agent 계층 구조 | Workflow 방향 결정 | Layer 구조 초안 생성 | 2.1.1 | Layer 정의 및 역할 | 2.1 Workflow Diagram
 |  |  | 2.1.2 | 계층간 통제 규칙 | 
2.2 Workflow Diagram | 흐름 승인 | Flow Diagram 생성 | 2.2.1 | Workflow Diagram | 
 |  |  | 2.2.2 | Phase 별 Workflow 특징 | 
2.3 Decision Gate 정의 | 승인 단계 정의 | Gate logic 제안 | 2.3.1 | Gate 목록 및 위치 | 
 |  |  | 2.3.2 | Gate 처리 규칙 | 
2.4 Tool Invocation Flow | Tool 권한 승인 | Tool Flow Draft | 2.4.1 | Tool 목록 및 사용 기준 | 
 |  |  | 2.4.2 | Tool 호출 표준 절차 | 
2.5 Escalation Rule | 에스컬레이션 기준 정의 | Escalation 경로 초안 | 2.5.1 | 트리거별 Escalation 경로 | 
 |  |  | 2.5.2 | Escalation SLA | 
2.6 Agent Interaction Spec | 통신 정책 결정 | 메시지 구조 초안 | 2.6.1 | 메시지 구조 표준 | 
 |  |  | 2.6.2 | 통신 규칙 정의 | 

## Slide 6: 2. R&R 및 산출물 > 3.Capability 구축
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent |  |  | 
3. Capability 구축 |  |  |  |  | 
3.1 System Prompt 설계 | 7개 Agent 전체 Prompt 전문 + 공통 Guardrail G-00-1~8 + Decision Gate별 규칙 + Prompt Injection 방어 + 버전 관리 기준 |  | 3.1.1 | Agent별 System Prompt 전문 (Instruction Layer) | 3.1 System Prompt Spec
 |  |  | 3.1.2 | Guardrail 정의 (허용•금지•에스컬레이션 규칙 포함) | 
 |  |  | 3.1.3 | System Prompt 설계 원칙 및 공통 구조 | 
 |  |  | 3.1.4 | Prompt 버전 관리 기준 | 
3.2 Skill Library | Core Skill 4개 + Back-A/Front-A/Test-A/Evol-A Domain Skill 9개 + Skill Registry 구조 + 버전 관리 기준 |  | 3.2.1 | Agent별 Skill 목록 및 인터페이스 정의 | 3.2 Skill Library
 |  |  | 3.2.2 | Skill 등록·호출·버전 관리 기준 | 
 |  |  | 3.2.3 | Skill 의존성 및 권한 매핑 | 
3.3 Tool Config | Internal/Agent/External Tool 8개 + Agent별 Permission Matrix + Error Handling + Circuit Breaker + 환경별 설정 |  | 3.3.1 | Agent별 Tool 목록 및 권한 정의 | 3.3 Tool Config
 |  |  | 3.3.2 | Tool 호출 흐름 및 Error Handling 정의 | 
 |  |  | 3.3.3 | Permission 설정 및 외부 연동 보안 기준 | 
3.4 Memory Spec | 4계층 Memory 구조 (Context/Session/Episodic/Semantic) + Retrieval Rule + DB 스키마 + 개인정보 처리 방침 + 보존 정책 |  | 3.4.1 | Memory 유형별 저장 구조 및 스키마 정의 | 3.4 Memory Spec
 |  |  | 3.4.2 | Retrieval Rule (조회 우선순위·필터·만료 정책) | 
 |  |  | 3.4.3 | 개인정보 처리 방침 및 Memory 생명주기 관리 | 

## Slide 7: 2. R&R 및 산출물 > 4.Simulation Test
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
4. Simulation Test |  |  |  |  | 
4.1 Agent Role-play Simulation |  |  | 4.1.1 | Multi-Agent Test Run | 4.1 Simulation Test
 |  |  | 4.1.2 | Conversation Log 생성 | 
4.2 Failure Scenario Test |  |  | 4.2.1 | Loop Failure Test | 
 |  |  | 4.2.2 | Role Conflict Test | 
4.3 Governance Compliance Test |  |  | 4.3.1 | ApprovalGate Flow Test | 
 |  |  | 4.3.2 | Scope Validation Test | 
 |  |  | 4.3.3 | AuditLog Integrity Test | 
4.4 SaaS Isolation Test |  |  | 4.4.1 | Multi-Tenant Isolation | 
 |  |  | 4.4.2 | Cross-Tenant Access Denial | 
4.5 KPI Baseline Measurement |  |  | 4.5.1 | Framework KPI 측정 | 
 |  |  | 4.5.2 | Performance Benchmark | 
4.6 Evaluation Report & G-07 Gate |  |  | 4.6.1 | Evaluation Report 작성 | 
 |  |  | 4.6.2 | G-07 Gate 승인 | 

## Slide 8: 2. R&R 및 산출물 > 5. Deploy & Monitoring
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
5. Deploy & Monitoring |  |  |  |  | 
5.1 Logging Setup | Log Policy 승인 | Logging Config 생성 | 5.1.1 | Message Trace 저장 | 5.1.1 Logging Config
 |  |  | 5.1.2 | Tool Log 기록 | 
5.2 Observability 구축 | KPI 선택 | Metric Report 생성 | 5.2.1 | Monitoring Dashboard 구성 | 5.2.1 Monitoring Dashboard
 |  |  | 5.2.2 | Alert Rule 설정 | 

## Slide 9: 2. R&R 및 산출물 > 5. Deploy & Monitoring / 6. Evolution Loop
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
5. Deploy & Monitoring |  |  |  |  | 
5.1 Logging Setup | Log Policy 승인 | Logging Config 생성 | 5.1.1 | Message Trace 저장 | 5.1.1 Logging Config
 |  |  | 5.1.2 | Tool Log 기록 | 
5.2 Observability 구축 | KPI 선택 | Metric Report 생성 | 5.2.1 | Monitoring Dashboard 구성 | 5.2.1 Monitoring Dashboard
 |  |  | 5.2.2 | Alert Rule 설정 | 
6. Evolution Loop |  |  |  |  | 
6.1 Trajectory Log 수집 | 분석 대상 선정 | Log Aggregation | 6.1.1 | Execution Data 수집 | 6.1.1 Trajectory Dataset
 |  |  | 6.1.2 | Failure Tagging | 
6.2 Behavior Evaluation | 개선 우선순위 결정 | Evaluation Report 생성 | 6.2.1 | Role Behavior 분석 | 6.2.1 Evaluation Report
 |  |  | 6.2.2 | Tool Usage 평가 | 
6.3 Prompt & Workflow Adjustment | 변경 승인 | Patch Draft 작성 | 6.3.1 | Prompt 수정 | 6.3.1 Updated Prompt 6.3.2 Patch Note

## Slide 10: 3. Human-AI RACI Matrix
# RACI Definition
R = Responsible (실행 주체)
A = Accountable (최종 책임/승인)
C = Consulted (협의)
I = Informed (공유)
Human Roles:
PM / Architect / UIUX / Frontend / Backend / Test
Agent Roles:
⭐ Orchestrator Agent
UIUX Agent
Frontend Agent
Backend Agent
Test Agent
Human Layer | Agent Layer
PM → 방향/책임 Architect → 설계 오너 Test → 품질 오너 | UIUX Agent → Persona/Conversation 실행 Fronte/Backend Agent → Tool 실행 Test Agent → Evaluation 실행 ⭐ Orchestrator Agent → 전체 흐름 제어
# Dual-Layer RACI Matrix (Human + Agent Visible)
Legend
H-A = Human Accountable (최종 책임)
H-R = Human Responsible (실행 책임)
A-R = Agent Responsible (실행 Agent)
A-S = Supporting Agent

## Slide 11: 3. Human-AI RACI Matrix
Vision & Role 정의
Vision 단계에서는 Agent는 주로 Support 역할입니다.
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Problem Framing | H-A | H-R | C | I | I | I | - | A-S | - | - | -
Persona Definition | H-A | C | H-R | C | I | C | - | A-R | A-S | - | -
Success Metric | H-A | C | C | C | C | H-R | - | - | - | - | A-S
Agent Role Mapping | H-A | H-R | I | I | I | C | - | A-S | A-S | A-S | A-S

## Slide 12: 3. Human-AI RACI Matrix
2. Agent Workflow 단계
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Interaction Flow Draft | H-A | H-R | H-R | C | C | C | A-S | A-R | A-S | A-S | A-S
Conversation Turn 설계 | C | H-R | H-R | C | I | C | A-S | A-R | A-R | - | -
Decision Gate 정의 | H-A | H-R | I | I | I | C | ⭐ A-R | - | - | - | A-S
Loop & Retry Rule | I | H-A | I | I | C | H-R | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
Tool Invocation Flow | I | H-R | I | C | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S
Escalation Rule | H-A | H-R | C | H-R | I | C | ⭐ A-R | - | A-R | - | A-S
Architect = 설계 오너
Orchestrator Agent = 실제 흐름 실행

## Slide 13: 3. Human-AI RACI Matrix
3. Capability 구축
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
System Prompt 설계 | H-A | H-R | C | I | C | C | I | A-R | - | A-S | A-S
Role Prompt 설계 | C | C | H-R | I | I | C | I | A-R | - | - | -
Tool Interface | I | H-A | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-S
Memory Architecture | I | H-A | C | I | H-R | C | I | - | - | A-R | A-S
UI Interaction Schema | I | C | H-A | H-R | I | C | A-S | A-R | ⭐ A-R | - | -
Guardrail 적용 | H-A | H-R | C | C | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Frontend Agent는 UI Schema에서 핵심 실행자입니다.

## Slide 14: 3. Human-AI RACI Matrix
4. Simulation 테스트
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Test Scenario | H-A | C | C | C | C | H-R | I | - | - | - | A-R
Role-play Simulation | I | C | I | A-S | A-S | H-A | ⭐ A-R | A-S | A-S | A-S | A-R
Role Conflict Test | I | H-R | I | I | C | H-A | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
Tool Failure Test | I | C | I | I | H-R | H-A | ⭐ A-R | - | - | A-R | A-R
Evaluation Report | H-A | C | I | I | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Simulation은 Test + Orchestrator 중심입니다.

## Slide 15: 3. Human-AI RACI Matrix
5. Deploy & Monitoring
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Deployment Pipeline | I | H-A | I | H-R | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S
Logging Setup | I | H-R | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-R
Observability Setup | C | H-A | I | C | H-R | H-R | A-S | - | A-S | A-R | A-R
Runtime Control | I | H-A | I | C | C | H-R | ⭐ A-R | - | A-S | A-S | A-R

## Slide 16: 3. Human-AI RACI Matrix
6. Evolution Loop
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Trajectory Log 수집 | I | C | I | I | H-R | H-R | A-S | - | - | A-R | A-R
Behavior Evaluation | H-A | C | C | I | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Prompt Adjustment | H-A | H-R | C | I | C | C | I | A-R | - | - | A-S
Workflow Patch | I | H-A | I | I | C | H-R | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
UI 개선 반영 | I | C | H-A | H-R | I | C | A-S | A-R | ⭐ A-R | - | -

## Slide 17: 4. AI Agent Dual-Layer Organization Structure (Human + Agent)
HUMAN ORGANIZATION LAYER (Governance / Decision)
Project Manager
Architect
UI/UX
Frontend
Backend
Test
Vision / Strategy / Approval
UIUX : Persona / Interaction Design Frontend : UI Engineering / Human Interface Layer
Backend : Tool / API / Runtime Test : Quality / Evaluation
Orchestrator Agent
Architect
UI/UX
Frontend
Backend
Test
UIUX Agent : Conversation & Persona Execution Frontend Agent : UI Schema / Layout Generation ⭐ Backend Agent : Tool Execution / Integration Test Agent : Simulation / Evaluation
Control Panel
AGENT ORGANIZATION LAYER (Execution / Automation)