## Slide 1
AI SYSTEM DOCUMENTATION
Version 1.0
AI
METHODOLOGY
System Architecture · Agents · Protocol · Governance
Framework / Multi-Agent Structure / Operational Logic
KY Song · Seoul · 2026

## Slide 2: 1. AI Agent 방법론 개요
“Agent 사고 방식 + 엔지니어링 방법론”을
합친 구조의 방법론을 정의 하였습니다.
1
2
3
4
5
6
Vision & Role
정의
Agent Workflow
설계
Capability
구축
Simulation
테스트
Deploy &
Monitoring
Evolution
Loop
AI Agent가 왜 존재하는지, 그리고 각 Agent가 어떤 책임(R&R)을 가지는지 결정하는 단계입니다.
Problem 정의
Agent Role 설계
Human-in-the-loop
정의
Prompt 설계
Tool 연결
Memory 설계
Skill 정의
Workflow 구조 작성
Decision Rule 정의
Tool Flow 설계
Agent Conversation
Simulation
Failure Scenario
테스트
Evaluation 기준 설정
Logging
Observability
Guardrail 설정
Log 분석
Prompt 개선
Skill 업데이트
Agent들이 어떤 순서와 규칙으로 협업하는지 설계하는 단계.
Agent가 실제로 일할 수 있게 만드는 단계. (기술구현 단계)
Agent끼리 대화하면서 시스템을 검증하는 단계.
Agent를 실제 환경에서 실행하고 행동을 관찰하는 단계.
Agent가 실제로 실행된 이후의 로그와 결과를 분석해서 Prompt / Workflow / Tool / Memory를 개선하는 반복 운영 프로세스 단계

## Slide 3: 2. R&R 및 산출물 > 1. Vision & Role 정의 단계 / 2. Agent Workflow 단계
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
1. Vision & Role 정의 단계 |  |  |  |  | 
1.1 Problem Framing | 비즈니스 목표 정의 해결할 문제 승인 | 요구사항 Draft 생성 시장/사례 분석 | 1.1.1 | Problem Statement 작성 | 1.1.1 Problem Definition Doc
 |  |  | 1.1.2 | Stakeholder Goal 정리 | 
1.2 Persona Definition | 핵심 Persona 선택 | Persona Behavior 분석 Scenario Draft 생성 | 1.2.1 | User Scenario 작성 | 1.2.1 Persona Spec 1.2.2 Usage Scenario
 |  |  | 1.2.2 | Context Requirement 정의 | 
1.3 Agent Role Mapping | 역할 Scope 승인 | Role Responsibility Draft | 1.3.1 | Role Matrix 작성 | 1.3.1 Agent R&R Matrix
 |  |  | 1.3.2 | Authority Boundary 정의 | 
2. Agent Workflow |  |  |  |  | 
2.1 Interaction Flow Draft | Workflow 방향 결정 | Flow Diagram 생성 | 2.1.1 | Conversation Sequence 설계 | 2.1.1 Workflow Diagram
 |  |  | 2.1.2 | Turn 구조 정의 | 
2.2 Decision Gate 정의 | 승인 단계 정의 | Gate Logic 제안 | 2.2.1 | Approval Rule 작성 | 2.2.1 Decision Rule Spec
 |  |  | 2.2.2 | Escalation 정의 | 
2.3 Tool Invocation Flow | Tool 권한 승인 | Tool Flow Draft | 2.3.1 | Tool Usage Mapping | 2.3.1 Tool Flow Spec
 |  |  | 2.3.2 | Error Handling 정의 | 

## Slide 4: 2. R&R 및 산출물 > 3.Capability 구축 / 4.Simulation Test
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
3. Capability 구축 |  |  |  |  | 
3.1 System Prompt 설계 | Tone & Policy 결정 | Prompt Draft 작성 | 3.1.1 | Instruction Layer 정의 | 3.1.1 System Prompt Spec
 |  |  | 3.1.2 | Guardrail 포함 | 
3.2 Skill & Tool Integration | API Scope 승인 | Skill Code 생성 | 3.2.1 | Tool Interface 작성 | 3.2.1 Skill Library 3.2.2 Tool Config
 |  |  | 3.2.2 | Permission 설정 | 
3.3 Memory Architecture | 개인정보 정책 결정 | Memory 구조 제안 | 3.3.1 | Context Storage 정의 | 3.3.1 Memory Spec
 |  |  | 3.3.2 | Retrieval Rule 설정 | 
4. Simulation Test |  |  |  |  | 
4.1 Agent Role-play Simulation | Test Scenario 승인 | Simulation 실행 | 4.1.1 | Multi-Agent Test Run | 4.1.1 Simulation Log
 |  |  | 4.1.2 | Conversation Log 생성 | 
4.2 Failure Scenario Test | Failure 기준 정의 | Error Pattern 분석 | 4.2.1 | Loop Failure Test | 4.2.1 Issue List
 |  |  | 4.2.2 | Role Conflict Test | 

## Slide 5: 2. R&R 및 산출물 > 5. Deploy & Monitoring / 6. Evolution Loop
추진방법 및 산출물
Phase | Role & Responsibility |  | WBS Task |  | 산출물
 | Human | Agent | WBS Task |  | 산출물
5. Deploy & Monitoring |  |  |  |  | 
5.1 Logging Setup | Log Policy 승인 | Logging Config 생성 | 5.1.1 | Message Trace 저장 | 5.1.1 Logging Config
 |  |  | 5.1.2 | Tool Log 기록 | 
5.2 Observability 구축 | KPI 선택 | Metric Report 생성 | 5.2.1 | Monitoring Dashboard 구성 | 5.2.1 Monitoring Dashboard
 |  |  | 5.2.2 | Alert Rule 설정 | 
6. Evolution Loop |  |  |  |  | 
6.1 Trajectory Log 수집 | 분석 대상 선정 | Log Aggregation | 6.1.1 | Execution Data 수집 | 6.1.1 Trajectory Dataset
 |  |  | 6.1.2 | Failure Tagging | 
6.2 Behavior Evaluation | 개선 우선순위 결정 | Evaluation Report 생성 | 6.2.1 | Role Behavior 분석 | 6.2.1 Evaluation Report
 |  |  | 6.2.2 | Tool Usage 평가 | 
6.3 Prompt & Workflow Adjustment | 변경 승인 | Patch Draft 작성 | 6.3.1 | Prompt 수정 | 6.3.1 Updated Prompt 6.3.2 Patch Note

## Slide 6: 3. Human-AI RACI Matrix
# RACI Definition
R = Responsible (실행 주체)
A = Accountable (최종 책임/승인)
C = Consulted (협의)
I = Informed (공유)
Human Roles:
PM / Architect / UIUX / Frontend / Backend / Test
Agent Roles:
⭐ Orchestrator Agent
UIUX Agent
Frontend Agent
Backend Agent
Test Agent
Human Layer | Agent Layer
PM → 방향/책임 Architect → 설계 오너 Test → 품질 오너 | UIUX Agent → Persona/Conversation 실행 Fronte/Backend Agent → Tool 실행 Test Agent → Evaluation 실행 ⭐ Orchestrator Agent → 전체 흐름 제어
# Dual-Layer RACI Matrix (Human + Agent Visible)
Legend
H-A = Human Accountable (최종 책임)
H-R = Human Responsible (실행 책임)
A-R = Agent Responsible (실행 Agent)
A-S = Supporting Agent

## Slide 7: 3. Human-AI RACI Matrix
Vision & Role 정의
Vision 단계에서는 Agent는 주로 Support 역할입니다.
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Problem Framing | H-A | H-R | C | I | I | I | - | A-S | - | - | -
Persona Definition | H-A | C | H-R | C | I | C | - | A-R | A-S | - | -
Success Metric | H-A | C | C | C | C | H-R | - | - | - | - | A-S
Agent Role Mapping | H-A | H-R | I | I | I | C | - | A-S | A-S | A-S | A-S

## Slide 8: 3. Human-AI RACI Matrix
2. Agent Workflow 단계
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Interaction Flow Draft | H-A | H-R | H-R | C | C | C | A-S | A-R | A-S | A-S | A-S
Conversation Turn 설계 | C | H-R | H-R | C | I | C | A-S | A-R | A-R | - | -
Decision Gate 정의 | H-A | H-R | I | I | I | C | ⭐ A-R | - | - | - | A-S
Loop & Retry Rule | I | H-A | I | I | C | H-R | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
Tool Invocation Flow | I | H-R | I | C | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S
Escalation Rule | H-A | H-R | C | H-R | I | C | ⭐ A-R | - | A-R | - | A-S
Architect = 설계 오너
Orchestrator Agent = 실제 흐름 실행

## Slide 9: 3. Human-AI RACI Matrix
3. Capability 구축
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
System Prompt 설계 | H-A | H-R | C | I | C | C | I | A-R | - | A-S | A-S
Role Prompt 설계 | C | C | H-R | I | I | C | I | A-R | - | - | -
Tool Interface | I | H-A | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-S
Memory Architecture | I | H-A | C | I | H-R | C | I | - | - | A-R | A-S
UI Interaction Schema | I | C | H-A | H-R | I | C | A-S | A-R | ⭐ A-R | - | -
Guardrail 적용 | H-A | H-R | C | C | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Frontend Agent는 UI Schema에서 핵심 실행자입니다.

## Slide 10: 3. Human-AI RACI Matrix
4. Simulation 테스트
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Test Scenario | H-A | C | C | C | C | H-R | I | - | - | - | A-R
Role-play Simulation | I | C | I | A-S | A-S | H-A | ⭐ A-R | A-S | A-S | A-S | A-R
Role Conflict Test | I | H-R | I | I | C | H-A | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
Tool Failure Test | I | C | I | I | H-R | H-A | ⭐ A-R | - | - | A-R | A-R
Evaluation Report | H-A | C | I | I | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Simulation은 Test + Orchestrator 중심입니다.

## Slide 11: 3. Human-AI RACI Matrix
5. Deploy & Monitoring
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Deployment Pipeline | I | H-A | I | H-R | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S
Logging Setup | I | H-R | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-R
Observability Setup | C | H-A | I | C | H-R | H-R | A-S | - | A-S | A-R | A-R
Runtime Control | I | H-A | I | C | C | H-R | ⭐ A-R | - | A-S | A-S | A-R

## Slide 12: 3. Human-AI RACI Matrix
6. Evolution Loop
Detailed Step | Human |  |  |  |  |  | Agent |  |  |  | 
 | PM | Architect | UIUX | Frontend | Backend | Test | Orchestra | UIUX Agent | Frontend Agent | Backend Agent | Test Agent
Trajectory Log 수집 | I | C | I | I | H-R | H-R | A-S | - | - | A-R | A-R
Behavior Evaluation | H-A | C | C | I | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R
Prompt Adjustment | H-A | H-R | C | I | C | C | I | A-R | - | - | A-S
Workflow Patch | I | H-A | I | I | C | H-R | ⭐ A-R | - | - | A-S | A-R
UI 개선 반영 | I | C | H-A | H-R | I | C | A-S | A-R | ⭐ A-R | - | -

## Slide 13: 4. AI Agent Dual-Layer Organization Structure (Human + Agent)
HUMAN ORGANIZATION LAYER (Governance / Decision)
Project Manager
Architect
UI/UX
Frontend
Backend
Test
Vision / Strategy / Approval
UIUX : Persona / Interaction Design Frontend : UI Engineering / Human Interface Layer
Backend : Tool / API / Runtime Test : Quality / Evaluation
Orchestrator Agent
Architect
UI/UX
Frontend
Backend
Test
UIUX Agent : Conversation & Persona Execution Frontend Agent : UI Schema / Layout Generation ⭐ Backend Agent : Tool Execution / Integration Test Agent : Simulation / Evaluation
Control Panel
AGENT ORGANIZATION LAYER (Execution / Automation)