The EAOS methodology defines a structured lifecycle for

Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

1.3 Agent R&R Matrix

Phase: 1. Vision & Role 정의

[산출물 ID: 1.3 Agent R&R Matrix.docx]

WBS Task

1.3.1 Human vs. Agent 역할 정의 (H-A, H-R, A-R, A-S, C, I)

1.3.2 Phase 1~6 전체 Activity별 RACI 매핑

1.3.3 Agent별 역할 정의 및 제약사항 명세

| 문서 번호 | 1.3 Agent R&R Matrix.docx |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026 |
| 작성자 | KY Song |
| 분류 | CONFIDENTIAL |
| 적용 대상 | Standard Framework 프로젝트 전체 |

Table of Contents

Table of Contnts	2

1. 개요	3

1.1  참여자 정의	3

1.2  RACI 범례	4

2. Phase별 RACI Matrix	5

Phase 1 — Vision & Role 정의	5

Phase 2 — Agent Workflow 설계	5

Phase 3 — Capability 구축	6

Phase 4 — Simulation & Test	6

Phase 5 — Deploy & Monitoring	6

Phase 6 — Evolution Loop	7

3. R&R 핵심 원칙	8

3.1  Human이 반드시 담당하는 것 (절대 Agent에게 위임 불가)	8

3.2  Agent가 자율적으로 할 수 있는 것 (L1 기준)	8

4. 승인 (Approval)	9

1. 개요

본 문서는 Standard Framework 프로젝트에서 Human과 AI Agent 간의 역할과 책임을 명확히 정의한다. 각 Phase의 모든 Activity에 대해 누가 최종 책임을 지고, 누가 실행하며, 누가 보조하는지를 RACI 형식으로 명세한다.

💡 이 문서는 Phase 2 Workflow 설계 및 Phase 3 System Prompt 작성의 직접 입력값이다. Agent별 허용 범위(Scope)는 이 문서를 기준으로 정의된다.

1.1  참여자 정의

Human 참여자

| 코드 | 역할 | 담당자 (예시) | 주요 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Project Manager | 비즈니스 오너 | 프로젝트 전체 최종 책임, 예산/일정 관리 |
| Arch | AI Architect | 기술 설계 책임자 | 아키텍처 설계, Authority Level 제안, 기술 표준 정의 |
| UIUX-H | UIUX Designer | UX 설계 담당자 | Persona 정의, 사용자 시나리오 설계, Conversation Flow |
| Front-H | Frontend Developer | 프론트엔드 개발자 | UI 컴포넌트 개발, React 코드 검수 |
| Back-H | Backend Developer | 백엔드 개발자 | API 개발, DB 설계, Tool 구현 검수 |
| Test-H | QA / Test Engineer | QA 엔지니어 | 테스트 시나리오 설계, Simulation 실행, KPI 측정 |

AI Agent 참여자

| Agent | 역할 | 주요 책임 | 제약사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐Orch (A) | Orchestrator Agent | 전체 Workflow 조정, Escalation 판단, Authority Level 준수 확인, Decision Gate 실행 | 전략 해석 금지, Scope 초과 실행 금지, 자동 권한 상승 금지 |
| UIUX (A) | UIUX Agent | Persona 분석 보조, Conversation Flow 초안 생성, 시나리오 자동화 | 최종 Persona 정의는 Human 확정, Context 직접 수정 금지 |
| Front (A) | Frontend Agent | React 컴포넌트 코드 생성, UI Schema 자동화, ApprovalGate 컴포넌트 생성 | governance.ts 타입 준수, any 사용 금지, useAgent 훅 경유 필수 |
| Back (A) | Backend Agent | Python Agent 코드 생성, API 엔드포인트 생성, DB 쿼리 작성 | BaseAgent 상속 필수, Audit Log 필수, 트랜잭션 필수 |
| Test (A) | Test Agent | Test Scenario 자동 실행, KPI 측정, Evaluation Report 생성, Drift 탐지 | 회귀 테스트 없이 재배포 요청 불가, 실패 케이스 trajectory_logs 기록 필수 |

1.2  RACI 범례

| 코드 | 의미 | 코드 | 의미 | 코드 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-A | Human 최종책임 (Accountable) | A-R | Agent 실행책임 (Responsible) | C | 자문 (Consulted) |  |
| H-R | Human 실행책임 (Responsible) | A-S | Agent 보조 (Support) | I | 통보 (Informed) | ⭐ |
| H-A=Human최종책임 H-R=Human실행 A-R=Agent실행 A-S=Agent보조 C=자문 I=통보 |  |  |  |  |  |  |

2. Phase별 RACI Matrix

💡 가로 방향: Human(좌) → AI Agent(우) / ⭐ = Orchestrator가 주도적으로 참여 / H = Human 역할 / A = AI Agent 역할

Phase 1 — Vision & Role 정의

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Problem Definition | H-A | H-R | C | I | I | I | - | A-S | - | - | - |
| 1.1.2 Stakeholder Goal | H-A | H-R | C | I | I | I | - | A-S | - | - | - |
| 1.1.3 Market/Context | H-A | H-R | C | I | I | I | - | A-S | - | - | - |
| 1.2 Persona Spec | H-A | C | H-R | C | I | C | - | A-R | A-S | - | - |
| 1.2 Usage Scenario | H-A | C | H-R | C | I | C | - | A-R | A-S | - | - |
| 1.3 Agent R&R Matrix | H-A | H-R | I | I | I | C | A-S | A-S | A-S | A-S | A-S |
| 1.6 Governance Charter | H-A | H-R | I | I | I | C | - | - | - | - | - |
| 0_1 거버넌스 DSL 작성 | I | H-A | I | I | C | I | A-S | - | - | - | - |
| 0_2 Context 구조 정의 | I | H-A | I | I | C | I | A-R | - | - | - | - |

Phase 2 — Agent Workflow 설계

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Workflow Diagram | H-A | H-R | H-R | C | C | C | ⭐A-S | A-R | A-S | A-S | A-S |
| 2.2 Decision Gate 정의 | H-A | H-R | I | I | I | C | ⭐A-R | - | - | - | A-S |
| 2.3 Tool Invocation Flow | I | H-A | I | C | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S |
| 2.4 Escalation Rule | H-A | H-R | I | I | I | C | ⭐A-R | - | - | - | A-S |
| 2.5 Agent Interaction Spec | I | H-A | C | C | C | C | ⭐A-R | A-S | A-S | A-S | A-S |

Phase 3 — Capability 구축

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 System Prompt Spec | H-A | H-R | C | I | C | C | A-S | A-R | - | A-S | A-S |
| 3.2 Skill Library 정의 | I | H-A | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-S |
| 3.3 Tool Config 정의 | I | H-A | I | C | H-R | C | A-S | - | A-S | A-R | A-S |
| 3.4 Memory 구조 설계 | I | H-A | I | I | H-R | C | A-R | - | - | A-S | - |
| 3.5 Guardrail 정의 | H-A | H-R | C | C | C | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R |
| 3.6 Backend Agent 코드 | I | H-A | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-S |
| 3.7 Frontend 컴포넌트 | I | H-A | C | H-R | C | C | - | A-S | A-R | - | - |
| 3.8 DB 스키마 | I | H-A | I | I | H-R | C | - | - | - | A-R | - |

Phase 4 — Simulation & Test

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Test Scenario 설계 | H-A | C | C | C | C | H-R | A-S | - | - | - | A-R |
| 4.2 Simulation 실행 | I | C | I | I | C | H-A | ⭐A-S | - | - | A-S | A-R |
| 4.3 KPI 측정 | H-A | C | I | I | C | H-R | - | - | - | A-S | A-R |
| 4.4 이슈 리스트 작성 | H-A | H-R | C | C | C | H-R | A-S | A-S | A-S | A-S | A-R |
| 4.5 Evaluation Report | H-A | H-R | C | I | C | H-R | - | - | - | - | A-R |

Phase 5 — Deploy & Monitoring

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 배포 환경 설정 | I | H-A | I | C | H-R | C | - | - | - | A-S | - |
| 5.2 Release Gate 검증 | H-A | H-R | I | I | C | H-R | A-S | - | - | - | A-R |
| 5.3 Logging/모니터링 설정 | I | H-A | I | I | H-R | C | A-S | - | - | A-R | A-S |
| 5.4 운영 대시보드 | I | H-A | C | H-R | C | C | - | A-S | A-R | - | - |

Phase 6 — Evolution Loop

| Activity / 산출물 | PM | Architect | UIUX (H) | Front (H) | Back (H) | Test (H) | ⭐Orch (A) | UIUX (A) | Front (A) | Back (A) | Test (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Trajectory 데이터 수집 | I | C | I | I | C | H-A | - | - | - | A-S | A-R |
| 6.2 Drift 탐지 및 분석 | I | H-A | I | I | C | H-R | ⭐A-S | - | - | A-S | A-R |
| 6.3 Context 수정 제안 | H-A | H-R | C | I | C | C | ⭐A-S | - | - | - | A-R |
| 6.4 Governance 재승인 | H-A | H-R | I | I | I | C | - | - | - | - | - |
| 6.5 Regression Test & 재배포 | I | H-A | I | C | H-R | H-R | A-S | - | - | A-S | A-R |

3. R&R 핵심 원칙

3.1 Human이 반드시 담당하는 것 (절대 Agent에게 위임 불가)

| 항목 | 이유 | 위반 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| 최종 승인 (H-A) | 책임(Accountability)은 항상 인간 조직에 귀속 | 배포 차단 + 재승인 필요 |
| Authority Level 선정 | AI 자율성 수준은 Human이 결정 | Governance Board 재검토 |
| Governance Charter 서명 | 법적/조직적 책임 귀속 | 문서 무효 처리 |
| 예외 승인 | 표준 위반에 대한 책임 귀속 | 예외 기록 + 만료 기간 설정 |
| Risk 최종 판단 (Critical) | 생명/안전/법적 책임 직접 영향 | 즉시 에스컬레이션 |

3.2 Agent가 자율적으로 할 수 있는 것 (L1 기준)

| Agent | 자율 실행 가능 | Human 승인 필요 | 절대 불가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Orchestrator | Workflow 조정, Escalation 판단 | Decision Gate 통과, Context 변경 | 전략 해석, 자동 권한 상승 |
| UIUX Agent | Persona 분석 보조, 시나리오 초안 | 최종 Persona 확정 | Context 직접 수정 |
| Frontend Agent | 컴포넌트 코드 생성 | 최종 배포 코드 확정 | any 타입 사용, API 직접 호출 |
| Backend Agent | 코드 생성, 쿼리 작성 | DB 변경, 외부 API 호출 | Audit Log 없는 실행 |
| Test Agent | 시나리오 자동 실행, KPI 측정 | Evaluation Report 확정 | 승인 없이 재배포 요청 |

4. 승인 (Approval)

| 구분 | 내용 | 서명 / 날짜 |
| --- | --- | --- |
| 작성자 |  |  |
| 검토자 (AI Architect) |  |  |
| 승인자 (Business Owner) |  |  |
| 버전 | v1.0 |  |