The EAOS methodology defines a structured lifecycle for

Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

1.5  Human-in-the-Loop 구조

Phase: 1. Vision & Role 정의

[산출물 ID: 1.5 HITL Structure.docx]

WBS Task

1.5.1 HITL 3가지 패턴 정의 (Pre-approval / On-risk / Post-review)

1.5.2 Decision Gate 구조 및 통과/거부/타임아웃 처리

1.5.3 Human Override 발동 조건 및 절차

1.5.4 Agent 별 HITL 적용 기준

1.5.5 Approval Gate 코드 구현 기준

| 문서 번호 | 1.5 HITL Structure.docx |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026 |
| 작성자 | KY Song |
| 분류 | CONFIDENTIAL |
| 적용 대상 | Standard Framework 프로젝트 전체 |

Table of Contents

1. 개요	3

1.1  기존 산출물과의 관계	3

2. HITL 3가지 패턴	4

2.1 P1  Pre-approval	4

2.2 P2  On-risk	5

2.3 P3 Post-review	6

3. Human Override	7

3.1  Override 발동 조건	7

3.2  Override 처리 절차	7

4. Agent별 HITL 적용 기준	8

5. ApprovalGate 코드 구현 기준	9

5.1 DB 스키마 요구사항	9

5.2 Approval Gate 동작 규칙	9

5.3  SLA (응답 시간 기준)	10

6. 승인 (Approval)	11

1. 개요

Human-in-the-Loop(HITL)는 AI Agent의 의사결정 과정에 인간이 직접 개입하여 검토·승인함으로써 책임성과 안전성을 확보하는 구조다. 본 문서는 기존 Authority Model(1.4)과 R&R Matrix(1.3)에서 'Human 승인 필수'로 정의된 항목들의 구체적인 동작 방식을 정의한다.

💡 Authority Model이 '어디서 승인받는지'를 정의했다면, HITL 구조는 '어떻게 승인받는지'를 정의한다. Phase 3 ApprovalGate 코드 구현의 직접 기준이 된다.

1.1  기존 산출물과의 관계

| 산출물 | HITL 관련 정의 범위 | 1.5에서 추가 정의 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 R&R Matrix | 어떤 Activity에 Human 승인 필요 | 승인 방식 및 처리 흐름 상세화 |
| 1.4 Authority Model | Agent별 Human Gate 위치 | Gate 통과/거부/타임아웃 동작 정의 |
| 1.6 Charter 제5조 | Human Override 원칙 선언 | Override 발동 조건 및 절차 구체화 |
| governance.json | human_checkpoint: on_risk 정의 (Phase 1 완료 후 생성 예정) | 3가지 패턴 분류 및 코드 구현 기준 |

2. HITL 3가지 패턴

본 프로젝트의 모든 Human 개입은 다음 3가지 패턴 중 하나로 분류된다.

| 패턴 | 명칭 | 정의 | 적용 시점 | 적용 Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pre-approval | AI 실행 전 Human이 먼저 승인해야 진행 가능 | 실행 전 | Orch, Back-A, Evol-A |
| P2 | On-risk | 실행 중 Risk 기준 초과 시 Human에게 즉시 에스컬레이션 | 실행 중 이상 감지 | Orch, Monitor-A, Back-A |
| P3 | Post-review | AI 실행 완료 후 Human이 결과를 검토하고 최종 확정 | 실행 후 산출물 확정 | UIUX-A, Front-A, Test-A |

2.1 P1  Pre-approval

AI가 실행하기 전에 Human이 반드시 승인해야 한다. 미승인 시 Agent는 대기 상태로 유지된다.

적용 대상

| Agent | 적용 상황 | 승인 주체 |
| --- | --- | --- |
| Orch | Decision Gate 진입 시 | Business Owner 또는 AI Architect |
| Back-A | DB 스키마 변경 / 외부 API 연동 | AI Architect + Back-H (Backend Developer) |
| Evol-A | Context 수정 제안 제출 시 | Governance Board |
| Orch (Level 변경) | Authority Level 변경 요청 시 | Governance Board |

처리 흐름

① Agent 실행 요청 Agent가 작업 시작 전 ApprovalGate 호출

② 승인 요청 생성 approval_requests 테이블 INSERT + 담당자 알림 발송

③ Human 검토 승인자가 요청 내용 확인 (SLA: 업무일 기준 24시간)

✅ 승인 Agent 실행 재개 + audit_logs APPROVED 기록

❌ 거부 Agent 실행 취소 + 거부 사유 audit_logs 기록 + 요청자 알림

⏰ 타임아웃 (24h 초과) 자동 에스컬레이션 → 상위 승인자에게 재전달 + Orch 알림

2.2 P2  On-risk

실행 중 Risk Threshold 초과 또는 이상 감지 시 즉시 실행을 중단하고 Human에게 에스컬레이션한다.

트리거 조건

| 트리거 | 감지 주체 | 즉각 조치 |
| --- | --- | --- |
| Risk Level CRITICAL 감지 | Orch / Monitor-A | 즉시 실행 중단 → Business Owner 알림 → 긴급 대응 |
| Risk Level HIGH + 미승인 실행 | Orch | 실행 차단 → Human 승인 게이트 재진입 |
| KPI Threshold 초과 | Monitor-A | Incident 알림 → Orch 에스컬레이션 → AI Architect 검토 |
| Drift 감지 | Monitor-A | 알림 발송 → Orch → Evol-A 제안 프로세스 시작 |
| Scope 초과 시도 | Orch | 즉시 차단 → 예외 승인 절차 → audit_logs 기록 |
| Audit Log 실패 | Back-A / Orch | 배포 차단 → 로그 구현 의무 → 재심사 |

처리 흐름

① 이상 감지 Monitor-A 또는 Agent 자체 Risk 체크에서 Threshold 초과

② 즉시 실행 중단 진행 중인 작업 안전하게 중단 + 중단 지점 snapshot 저장

③ Orch 에스컬레이션 Orchestrator에 사유 + 컨텍스트 전달

④ Human 알림 담당 Human에게 Incident 내용 즉시 통보 (SLA: 1시간)

✅ Human 조치 후 재개 Human이 원인 확인 및 조치 완료 → 재개 승인 → Agent 재시작

🔁 미해결 시 롤백 Human 조치 불가 판단 시 이전 안정 상태로 롤백

2.3 P3 Post-review

AI가 작업을 완료한 후 Human이 결과를 검토하고 최종 확정한다. 미확정 산출물은 배포/적용 불가.

적용 대상

| Agent | 검토 대상 산출물 | 검토 주체 |
| --- | --- | --- |
| UIUX-A | Persona 분석 결과 / Scenario 초안 | UX Designer (UIUX-H) |
| Front-A | React 컴포넌트 코드 | Frontend Developer (Front-H) |
| Back-A | API / Agent 코드 | Backend Developer (Back-H) |
| Test-A | Evaluation Report / KPI 결과 | QA Engineer (Test-H) |
| Evol-A | Context 수정 제안서 | AI Architect + Governance Board |

처리 흐름

① Agent 작업 완료 산출물 생성 완료 + trajectory_logs 기록

② 검토 요청 생성 review_requests 테이블 INSERT + 검토자 알림

③ Human 검토 검토자가 산출물 확인 (SLA: 업무일 기준 48시간)

✅ 확정 (Confirm) 산출물 상태 CONFIRMED → 배포/적용 가능 상태로 전환

🔄 수정 요청 (Revise) 수정 사항 명시 → Agent 재작업 → 검토 재시작

❌ 거부 (Reject) 산출물 폐기 + 사유 기록 + Orch 알림 + 재설계 여부 결정

⏰ 타임아웃 (48h 초과) 자동 리마인더 → 추가 24h 후에도 미검토 시 PM 에스컬레이션

3. Human Override

Human Override는 어떠한 상황에서도 인간이 AI Agent의 실행을 즉시 중단하거나 변경할 수 있는 최우선 권한이다. AI 시스템은 Override를 방해하거나 우회할 수 없다.

⚠️  Human Override는 어떠한 자동화 로직도 막을 수 없다. Override 발동 시 모든 Agent는 즉시 응답해야 한다.

3.1  Override 발동 조건

| 발동 조건 | 발동 주체 | 즉각 효과 |
| --- | --- | --- |
| AI 출력이 명백히 잘못된 경우 | 모든 Human 참여자 | 해당 Agent 즉시 중단 + 결과 폐기 |
| 예상치 못한 부작용 발생 | PM / AI Architect | 관련 Agent 전체 중단 + Rollback |
| 보안 위협 감지 | Compliance Officer | 전체 시스템 격리 + 보안 감사 |
| 규제 위반 가능성 감지 | Compliance Officer / PM | 즉시 중단 + 법무 검토 요청 |
| Human의 직관적 판단 | 모든 Human 참여자 | 즉시 중단 (사유 설명 불필요) |

3.2  Override 처리 절차

① Override 발동 Human이 Override 명령 실행 (UI 버튼 또는 API 직접 호출)

② 전체 Agent 즉시 중단 Orchestrator가 모든 실행 중인 Agent에 STOP 신호 전파 (3초 내)

③ 상태 Snapshot 저장 중단 시점의 Context, 실행 상태, 입출력 데이터 보존

④ audit_logs 기록 OVERRIDE 이벤트 기록: 발동자, 시각, 사유, 영향 Agent 목록

⑤ Human 조치 PM / Architect가 원인 분석 및 조치 방향 결정

⑥ 재개 또는 롤백 결정 조치 완료 후 재개 승인 OR 이전 안정 상태로 롤백

⑦ Governance 보고 Override 발생 사실을 24h 내 Governance Board에 보고

4. Agent별 HITL 적용 기준

| Agent | P1 Pre | P2 On-risk | P3 Post | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐ Orch | ✅ | ✅ | — | 모든 Decision Gate = P1. Risk 감지 = P2 |
| Monitor-A | — | ✅ | — | 탐지 전용. P2 트리거 후 Orch에 전달 |
| Back-A | ✅ | ✅ | ✅ | DB 변경 = P1. 실행 중 = P2. 코드 = P3. P2 없음: Context 제안 단계는 실행 없음 — 이상 시 Orch P2 대리 처리 |
| Front-A | — | — | ✅ | 코드 생성 후 Human 검수 (P3) |
| Test-A | — | ✅ | ✅ | KPI 이상 = P2. Evaluation Report = P3 |
| Evol-A | ✅ | — | ✅ | Context 제안 제출 = P1. 제안서 검토 = P3 |
| UIUX-A | — | — | ✅ | 산출물 확정은 항상 P3 (Human 전담) |

5. ApprovalGate 코드 구현 기준

Phase 3 코드 구현 시 Cursor AI가 참조하는 ApprovalGate의 구현 표준이다.

5.1 DB 스키마 요구사항

| 테이블 | 패턴 | 필수 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| approval_requests | P1 | id, agent_code, action_type, payload, status(PENDING/APPROVED/REJECTED), requested_by, approver, requested_at, resolved_at, rejection_reason |
| review_requests | P3 | id, agent_code, artifact_type, artifact_id, status(PENDING/CONFIRMED/REVISED/REJECTED), reviewer, created_at, reviewed_at, revision_note |
| override_logs | P2 / Override | id, triggered_by, trigger_reason, affected_agents, snapshot_ref, action_taken, reported_at, governance_notified |

5.2 Approval Gate 동작 규칙

| 상황 | 처리 방식 | audit_logs 기록 |
| --- | --- | --- |
| 승인 (APPROVED) | Agent 실행 재개 + 결과 정상 처리 | status=APPROVED, approver, approved_at |
| 거부 (REJECTED) | Agent 실행 취소 + 거부 사유 저장 + 알림 | status=REJECTED, rejection_reason, rejected_by |
| 타임아웃 P1 (24h) | 상위 승인자 자동 에스컬레이션 + Orch 알림 | status=ESCALATED, escalated_at, original_approver |
| 타임아웃 P3 (48h) | 리마인더 발송 → +24h 후 PM 에스컬레이션 | status=REMINDER_SENT, reminder_sent_at |
| Override 발동 | 즉시 중단 + Snapshot 저장 + 전파 | event=OVERRIDE, triggered_by, affected_agents |
| Audit Log 실패 | Agent 실행 차단 + 에러 알림 + 재시도 불가 | status=BLOCKED, reason=AUDIT_LOG_FAILURE |

5.3  SLA (응답 시간 기준)

| 패턴 | SLA | 타임아웃 조치 | 에스컬레이션 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Pre-approval | 업무일 24시간 | 상위 승인자 자동 전달 | AI Architect → PM → Governance Board |
| P2 On-risk | 1시간 | Orch 자동 에스컬레이션 | 즉시 PM / Business Owner |
| P3 Post-review | 업무일 48시간 | 리마인더 → PM 알림 | Front-H/Back-H → AI Architect → PM |
| Override 응답 | 3초 (자동) | 시스템 강제 중단 | 해당 없음 (자동 처리) |

6. 승인 (Approval)

| 구분 | 내용 | 서명 | 날짜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  |  |  |  |
| 검토자 (AI Architect) |  |  |  |  |
| 승인자 (Business Owner) |  |  |  |  |
| 버전 | v1.0 |  |  |  |