The EAOS methodology defines a structured lifecycle for

Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

5. Deploy & Monitoring

Phase: 5. Deploy & Monitoring

[산출물 ID: 5. Deploy & Monitoring.docx]

WBS Task

5.1 Container Packaging

5.2 Deployment Pipeline

5.3 KPI Monitoring

5.4 Alert & Incident

5.5 Release Gate (G-08)

5.6 Post-Deploy

| 문서 번호 | 5. Deploy & Monitoring.docx |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026 |
| 작성자 | KY Song |
| 분류 | CONFIDENTIAL |
| 적용 대상 | Standard Framework 프로젝트 전체 |

Table of Contents

1. Phase 5 개요	3

1.1 목적	3

1.2 WBS	3

1.3 담당 Agent	3

1.4 선행 조건	3

2. Section 5.1 — Container Packaging	4

2.1 Docker 서비스 맵	4

2.2 Dockerfile 설계 원칙	4

3. Section 5.2 — Deployment Pipeline	5

3.1 배포 전략	5

3.2 Rollback 전략	5

4. Section 5.3 — KPI Monitoring Infrastructure	6

4.1 Monitor-A Agent	6

4.2 KPI 정의	6

4.3 Drift Detection 규칙	6

5. Section 5.4 — Alert & Incident Response	7

5.1 Alert 분류	7

5.2 Escalation Chain	7

5.3 Human Override (L3)	7

6. Section 5.5 — Release Gate (G-08)	8

6.1 G-08 정의	8

6.2 필수 체크리스트 (17항목)	8

6.3 승인 워크플로우	8

7. Section 5.6 — Post-Deployment Verification	9

7.1 Smoke Test	9

7.2 48h Monitoring	9

8. 산출물 목록	10

9. Phase 5 → Phase 6 전환 조건	10

10. 승인 (Approval)	11

1. Phase 5 개요

1.1 목적

Phase 4에서 검증된 코드를 프로덕션 환경에 배포하고, 지속적 KPI 모니터링 인프라를 구축하여 Phase 6 Evolution Loop의 데이터 기반을 마련한다.

1.2 WBS

| Section | Title | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Container Packaging | Dockerfile, docker-compose.yml, .env.template |
| 5.2 | Deployment Pipeline | CI/CD, 배포 스크립트, Rollback 전략 |
| 5.3 | KPI Monitoring | Monitor-A Agent, trajectory_logs, Drift Detection |
| 5.4 | Alert & Incident | Alert Rule, Escalation, Override 절차 |
| 5.5 | Release Gate (G-08) | Release Checklist, 승인 워크플로우 |
| 5.6 | Post-Deploy | Smoke Test, Health Check, 48h Monitoring |

1.3 담당 Agent

| Agent | Layer | Authority | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Back-A | Layer 3 | L1 | 배포 실행, Docker 패키징 |
| Monitor-A | Layer 4 | L0 | KPI 모니터링, Drift 탐지 |
| Orch | Layer 1 | L0 | 배포 워크플로우 라우팅 |
| Gov-A | Layer 2 | L2 | 거버넌스 규칙 준수 검증 |

1.4 선행 조건

□ G-07 Evaluation Report 통과 (Phase 4)

□ CRITICAL 이슈 0건

□ 93개 시뮬레이션 테스트 전체 Pass

□ KPI Baseline 측정 완료 (Phase 4.5)

2. Section 5.1 — Container Packaging

2.1 Docker 서비스 맵

| Service | Image | Port | Depends On |
| --- | --- | --- | --- |
| backend | framework-backend:latest | 8000 | postgres, redis |
| frontend | framework-frontend:latest | 3000 | backend |
| postgres | postgres:15-alpine | 5432 | — |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | — |
| nginx | nginx:alpine | 80/443 | backend, frontend |

2.2 Dockerfile 설계 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| Multi-Stage Build | 빌드/런타임 이미지 분리 → 최종 크기 최소화 |
| Non-root User | 프로덕션 컨테이너 non-root 실행 |
| Health Check | HEALTHCHECK (30s interval) |
| Layer Caching | requirements.txt → COPY → pip install |
| Secret 관리 | .env 또는 Vault (하드코딩 금지) |

3. Section 5.2 — Deployment Pipeline

3.1 배포 전략

| 전략 | 설명 | 사용 조건 |
| --- | --- | --- |
| Blue-Green | 두 환경 교대 배포 | Major/Minor 릴리스 |
| Rolling Update | 점진적 교체 | Patch 릴리스 |
| Canary | 일부 트래픽 우선 전환 | 위험도 높은 변경 |

3.2 Rollback 전략

| 단계 | 트리거 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| 자동 롤백 | Health Check 3회 연속 실패 | 이전 버전 자동 복원 |
| 수동 롤백 | CRITICAL Alert | rollback.sh 실행 |
| DB 롤백 | Alembic 마이그레이션 실패 | alembic downgrade -1 |

4. Section 5.3 — KPI Monitoring Infrastructure

4.1 Monitor-A Agent

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Name | MonitorAgent (Monitor-A) |
| Layer | 4 (Monitoring) |
| Authority | L0 (읽기 전용) |
| Risk | LOW |
| allowed_tools | [db_query] |
| 패턴 | monitor.* |

4.2 KPI 정의

| Code | KPI | Target | 수집 주기 | Drift Alert | Drift Detection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | 프레임워크 채택률 | 70%+ | 일간 | < 60% | < 50% |
| K-02 | 공통 모듈 재사용률 | 50%+ | 일간 | < 40% | < 30% |
| K-03 | 개발 기간 단축 | 30%+ | 주간 | < 20% | < 10% |
| K-04 | AI 승인 프로세스 단축 | 30~40% | 일간 | < 25% | < 15% |
| K-05 | 감사 준비 기간 단축 | 50% | 월간 | < 40% | < 30% |
| K-06 | 규제 준수율 | 95%+ | 일간 | < 90% | < 85% |
| K-07 | Drift 탐지 적용률 | 100% | 실시간 | < 90% | < 70% |

4.3 Drift Detection 규칙

| Level | Condition | Action |
| --- | --- | --- |
| GREEN (정상) | KPI ± 10% 이내 | 로그 기록만 |
| YELLOW (경고) | 10~20% 하락 | Alert → PM 통보 (4h) |
| RED (위험) | 20%+ 하락 | CRITICAL Alert → Evolution 제안 (1h) |

5. Section 5.4 — Alert & Incident Response

5.1 Alert 분류

| Severity | Trigger | Response Time | Responder |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO | KPI 수집 완료 | — | 자동 기록 |
| WARNING | YELLOW drift | 4h | PM |
| CRITICAL | RED drift | 1h | AI Architect + PM |
| EMERGENCY | 시스템 장애/데이터 유출 | 즉시 | Governance Board |

5.2 Escalation Chain

WARNING 4h 미응답 → CRITICAL 자동 승격

CRITICAL 24h 미해결 → EMERGENCY 자동 승격

5.3 Human Override (L3)

| 단계 | 행동 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Governance Board 긴급 소집 | override_logs.trigger_reason |
| 2 | 위험 Agent 즉시 중지 결정 | override_logs.action = STOP |
| 3 | Quick Shutdown 실행 | override_logs.executed_at |
| 4 | 원인 분석 및 개선 계획 | override_logs.resolution |
| 5 | 복구 후 재시작 승인 | override_logs.restart_approved_by |

6. Section 5.5 — Release Gate (G-08)

6.1 G-08 정의

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Gate ID | G-08 |
| Gate Name | Release Gate |
| Phase | Phase 5 |
| Approver | AI Architect + PM (공동 승인) |
| HITL Pattern | P1 (Pre-approval) |
| SLA | 24h |
| Risk Level | HIGH |

6.2 필수 체크리스트 (17항목)

| # | Condition |
| --- | --- |
| RC-01 | G-07 Evaluation Report 통과 |
| RC-02 | Phase 4 테스트 전체 Pass (93/93) |
| RC-03 | CRITICAL 이슈 0건 |
| RC-04 | Backend Docker 빌드 성공 |
| RC-05 | Frontend Docker 빌드 성공 |
| RC-06 | docker-compose 전체 서비스 기동 |
| RC-07 | /health 200 OK |
| RC-08 | /ready 200 OK |
| RC-09 | PostgreSQL 연결 성공 |
| RC-10 | Redis 연결 성공 |
| RC-11 | Monitor-A 등록 완료 |
| RC-12 | trajectory_logs 생성 완료 |
| RC-13 | KPI 첫 수집 정상 |
| RC-14 | Drift Detection 활성 |
| RC-15 | Rollback 테스트 완료 |
| RC-16 | .env.template 완성 |
| RC-17 | Secret 하드코딩 없음 |

6.3 승인 워크플로우

Back-A가 review_requests INSERT (gate_id=G-08) → AI Architect 검토 (12h) + PM 검토 (12h) → 양쪽 APPROVED → G-08 PASS → deploy.sh 실행 허용

7. Section 5.6 — Post-Deployment Verification

7.1 Smoke Test

| # | Endpoint | Method | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | /health | GET | 200 OK |
| ST-02 | /ready | GET | 200 OK |
| ST-03 | /api/v1/agents/invoke (auth.login) | POST | 200 |
| ST-04 | /api/v1/agents/invoke (menu.get_tree) | POST | 200 |
| ST-05 | /api/v1/agents/invoke (esignature.list) | POST | 200 |
| ST-06 | /api/v1/capability/skills | GET | 200 |
| ST-07 | /api/v1/capability/tools | GET | 200 |

7.2 48h Monitoring

| 시점 | 확인 항목 |
| --- | --- |
| +1h | Health Check 연속 성공 (3회) |
| +6h | KPI 수집 정상 (rows >= 6) |
| +12h | Drift YELLOW/RED 없음 |
| +24h | API 응답시간 500ms 이내 |
| +48h | Post-Deploy Report 제출 |

8. 산출물 목록

| # | 산출물 | 형식 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Phase 5 방법론 문서 | MD/DOCX | methodology/phase5_deploy/ |
| D-02 | Dockerfile (Backend) | Dockerfile | infra/docker/ |
| D-03 | Dockerfile (Frontend) | Dockerfile | infra/docker/ |
| D-04 | docker-compose.yml | YAML | infra/docker/ |
| D-05 | .env.template | .env | infra/docker/ |
| D-06 | 배포 스크립트 | Shell | infra/scripts/deploy.sh |
| D-07 | 롤백 스크립트 | Shell | infra/scripts/rollback.sh |
| D-08 | Monitor-A Agent | Python | backend/src/modules/monitoring/ |
| D-09 | KPI 수집 서비스 | Python | backend/src/modules/monitoring/ |
| D-10 | Smoke Test | Shell | infra/scripts/smoke_test.sh |
| D-11 | G-08 Checklist | MD | methodology/phase5_deploy/ |
| D-12 | Post-Deploy Template | MD | methodology/phase5_deploy/reports/ |

9. Phase 5 → Phase 6 전환 조건

| # | 조건 | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | G-08 Release Gate PASS | □ |
| 2 | 프로덕션 48h 안정 운영 | □ |
| 3 | KPI 전체 GREEN | □ |
| 4 | Monitor-A Drift Detection 활성 | □ |
| 5 | Post-Deploy Report 제출 | □ |

Phase 6 (Evolution)에서는 Monitor-A Drift 탐지 기반으로 Evolution Agent가 Context 수정을 제안하고, Governance Board가 G-09 Gate를 통해 승인하는 피드백 루프가 시작된다.

10. 승인 (Approval)

| 구분 | 내용 | 서명 | 날짜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  |  |  |  |
| 검토자 (AI Architect) |  |  |  |  |
| 승인자 (Business Owner) |  |  |  |  |
| 버전 | v1.0 |  |  |  |