The EAOS methodology defines a structured lifecycle for

Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

6. Evolution Loop

Phase: 6. Evolution Loop

[산출물 ID: 6. Evolution Loop.docx]

WBS Task

6.1 Drift Analysis & Pattern Detection

6.2 Context Modification Proposal

6.3 G-09 Approval Workflow

6.4 Regression Test & Validation

6.5 Redeployment & Verification

6.6 Periodic Review Cycle

| 문서 번호 | 6. Evolution Loop.docx |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026 |
| 작성자 | KY Song |
| 분류 | CONFIDENTIAL |
| 적용 대상 | Standard Framework 프로젝트 전체 |

Table of Contents

1. Phase 6 개요	3

1.1 목적	3

1.2 핵심 원칙	3

1.3 Phase 6 범위 (WBS)	3

1.4 담당 Agent	3

2. Drift Analysis & Pattern Detection	4

2.1 Evolution Loop 트리거 조건	4

2.2 패턴 분류 체계	4

3. Context Modification Proposal	5

3.1 수정 제안서 구조	5

3.2 Evol-A 제약 사항 (절대 금지)	5

4. G-09 Approval Workflow	6

4.1 G-09 Gate 정의	6

4.2 필수 조건 (EC-01 ~ EC-07)	6

4.3 승인 timeout 처리	6

5. Regression Test & Validation	7

5.1 테스트 범위	7

5.2 통과 기준	7

6. Redeployment & Verification	8

6.1 재배포 절차	8

6.2 Rollback 판단 기준	8

7. Periodic Review Cycle	9

7.1 월간 정기 재검증	9

8. Evolution 경계 규칙	10

8.1 수정 가능 대상 (G-09 승인 필수)	10

8.2 수정 불가 대상 (절대 불변)	10

9. Phase 6 산출물 목록	11

10. 승인 (Approval)	12

1. Phase 6 개요

1.1 목적

프로덕션 운영 중 발생하는 KPI Drift를 자동 감지하고, Evolution Agent(Evol-A)가 Context/Workflow 수정 제안을 생성하며, Governance Board 승인을 거쳐 시스템을 지속적으로 개선하는 피드백 루프를 구축한다.

1.2 핵심 원칙

Principle 5 — 지속적 개선 체계 내재화

KPI 및 모니터링 결과는 반드시 개선 활동으로 연결

Context 수정은 승인 및 회귀 테스트 후 반영

반복되는 예외는 구조적 개선 대상으로 전환

1.3 Phase 6 범위 (WBS)

| Section | Title | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Drift Analysis & Pattern Detection | Evol-A trajectory_logs 분석, 패턴 분류 |
| 6.2 | Context Modification Proposal | 수정 제안서 생성, 영향 범위 분석, Risk 평가 |
| 6.3 | G-09 Approval Workflow | Governance Board P1 승인, SLA 24h |
| 6.4 | Regression Test & Validation | Test-A 회귀 테스트, 기존 93개 테스트 재실행 |
| 6.5 | Redeployment & Verification | 승인 후 재배포, Post-Redeploy 모니터링 |
| 6.6 | Periodic Review Cycle | 월 1회 정기 재검증, Evolution Report |

1.4 담당 Agent

| Agent | Layer | Authority | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor-A | L4 (Monitoring) | L0 | KPI Drift 탐지, trajectory_logs 데이터 제공 |
| Evol-A | L5 (Evolution) | L1 | 로그 분석, Context 수정 제안 생성 |
| Test-A | L3 (Quality) | L1 | Regression Test 실행, 검증 |
| Back-A | L2 (Capability) | L1 | 재배포 실행 |
| Orch | L1 (Orchestration) | L0 | 워크플로우 라우팅, 에스컬레이션 |
| Gov-A | L2 (Governance) | L2 | 거버넌스 규칙 준수 검증 |

2. Drift Analysis & Pattern Detection

2.1 Evolution Loop 트리거 조건

| Trigger Type | Condition | Source | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동 (Drift) | KPI RED (20%+ 하락) | Monitor-A → trajectory_logs | Orch → Evol-A 제안 생성 |
| 자동 (반복 실패) | 동일 Agent 3회 연속 failure | trajectory_logs.failure_tagged | Orch → Evol-A 분석 |
| 수동 (요청) | PM/Architect 개선 요청 | review_requests | Evol-A 분석 시작 |
| 정기 (스케줄) | 월 1회 정기 재검증 | 크론 스케줄 | 전체 KPI + 모델 재검증 |

2.2 패턴 분류 체계

| Pattern Code | Severity | 설명 | 개선 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-DRIFT | HIGH | KPI 목표 대비 20%+ 하락 | KPI 수집/Agent 로직 |
| P-FAIL-REPEAT | HIGH | 동일 Agent 3회+ 연속 실패 | Agent/Service 레이어 |
| P-LATENCY | MEDIUM | 응답 시간 SLA 초과 | DB 쿼리/캐시 |
| P-GATE-BLOCK | MEDIUM | 승인 대기 SLA 초과 빈발 | HITL/SLA 조정 |
| P-SCOPE-EXCEED | HIGH | Agent 허용 범위 외 Tool 호출 | allowed_tools 재정의 |
| P-TENANT-LEAK | CRITICAL | Multi-Tenant 격리 위반 탐지 | 즉시 EMERGENCY |

3. Context Modification Proposal

3.1 수정 제안서 구조

| Section | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 요약 | 제안 배경, 트리거, 긴급도 |
| 2 | 분석 결과 | Pattern Detection Report 요약 |
| 3 | 수정 대상 | Context/Rule/Agent 변경 목록 |
| 4 | Before/After | 변경 전/후 비교 (diff 형식) |
| 5 | 영향 범위 | 영향받는 Agent, Module, API 목록 |
| 6 | Risk 평가 | LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL 분류 |
| 7 | Regression Plan | 회귀 테스트 범위 및 예상 소요시간 |
| 8 | Rollback Plan | 수정 실패 시 복원 전략 |

3.2 Evol-A 제약 사항 (절대 금지)

Context JSON 직접 수정 (G-09 승인 없이)

Rule .mdc 직접 수정

Agent 코드 직접 변경

재배포 직접 트리거 (Back-A 경유 필수)

승인 없는 Constraint 변경

trajectory_logs DELETE/UPDATE

4. G-09 Approval Workflow

4.1 G-09 Gate 정의

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Gate ID | G-09 |
| Gate Name | Context 수정 승인 Gate |
| Approver | Governance Board |
| HITL Pattern | P1 (Pre-approval: 수정 전 승인 필수) |
| SLA | 24h |
| Risk Level | HIGH |

4.2 필수 조건 (EC-01 ~ EC-07)

| ID | 조건 |
| --- | --- |
| EC-01 | Drift Pattern 분석 보고서 첨부 |
| EC-02 | 영향 받는 Context/Agent/Rule 목록 명시 |
| EC-03 | 수정 전후 비교 (diff) 제공 |
| EC-04 | Risk Level 평가 완료 |
| EC-05 | 롤백 계획 수립 |
| EC-06 | 회귀 테스트 시나리오 정의 |
| EC-07 | 기존 93개 테스트 영향도 분석 |

4.3 승인 timeout 처리

| 상황 | 행동 |
| --- | --- |
| 24h 내 응답 없음 | 자동 에스컬레이션 → Executive Sponsor |
| CRITICAL Risk 제안 | 즉시 중단 + 배포 금지 플래그 |
| REJECTED 후 재제출 | 최대 3회 허용, 3회 초과 시 Board 대면 회의 |

5. Regression Test & Validation

5.1 테스트 범위

| Category | 대상 | Tests |
| --- | --- | --- |
| Phase 4 전체 | 5개 모듈 × 6 카테고리 | 93개 |
| 수정 대상 모듈 | 변경된 Context/Agent 관련 | 추가 테스트 |
| Cross-Module | 의존 관계 모듈 | 통합 테스트 |
| Performance | 응답 시간, 처리량 | 성능 테스트 |

5.2 통과 기준

| # | 기준 | 필수/권장 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phase 4 93개 테스트 전체 Pass | 필수 |
| 2 | CRITICAL 이슈 0건 | 필수 |
| 3 | 변경 대상 모듈 추가 테스트 Pass | 필수 |
| 4 | Agent 응답시간 500ms 이내 | 필수 |
| 5 | KPI Drift 없음 (전체 GREEN) | 권장 |
| 6 | Cross-Module 통합 테스트 Pass | 권장 |

6. Redeployment & Verification

6.1 재배포 절차

Context/Rule 변경 사항 프로덕션 반영 (git commit + push)

영향받는 Agent 재빌드 (docker compose build)

Rolling Update 배포

Post-Redeploy Health Check (smoke_test.sh 실행)

KPI 즉시 수집 (Monitor-A collect_kpi 트리거)

24h 집중 모니터링 — Drift YELLOW/RED 발생 시 즉시 Rollback

6.2 Rollback 판단 기준

| 시점 | 조건 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| +1h | Health Check 실패 | 즉시 Rollback |
| +6h | KPI RED 발생 | Rollback + Evol-A 재분석 |
| +12h | KPI YELLOW 지속 | 경고 + 24h 관찰 연장 |
| +24h | 전체 GREEN | 재배포 성공 확정 |

7. Periodic Review Cycle

7.1 월간 정기 재검증

| 항목 | 주기 | Owner |
| --- | --- | --- |
| 전체 KPI 대시보드 리뷰 | 월 1회 | PM + AI Architect |
| trajectory_logs 패턴 분석 | 월 1회 | Evol-A (자동) |
| Agent 성능 벤치마크 | 월 1회 | Monitor-A + Test-A |
| Governance 규칙 유효성 검토 | 분기 1회 | Governance Board |
| Context 최신성 점검 | 분기 1회 | AI Architect |

8. Evolution 경계 규칙

8.1 수정 가능 대상 (G-09 승인 필수)

Context JSON 내 threshold/target 값

Rule .mdc 내 조건부 규칙

Agent allowed_tools 범위

Authority Level 조정 (L0↔L1)

KPI 목표값 조정

8.2 수정 불가 대상 (절대 불변)

5대 원칙 (01_principles.mdc)

보안 규칙 (02_security.mdc)

BaseAgent 코어 인터페이스

Audit Log 필수 기록 규칙

Multi-Tenant 격리 구조

9. Phase 6 산출물 목록

| # | 산출물 | 형식 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Phase 6 방법론 문서 | MD/DOCX | methodology/phase6_evolution/ |
| D-02 | Evol-A Agent 코드 | Python | backend/src/modules/evolution/ |
| D-03 | Evolution Service | Python | backend/src/modules/evolution/ |
| D-04 | phase6_context.json | JSON | .cursor/context/ |
| D-05 | 14_evolution.mdc | MDC | .cursor/rules/ |
| D-06 | evolution-runner Skill | MD | .cursor/skills/ |
| D-07 | Regression Test Runner | Shell | infra/scripts/ |
| D-08 | Monthly Report Template | MD | methodology/phase6_evolution/ |

10. 승인 (Approval)

| 구분 | 내용 | 서명 | 날짜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성자 |  |  |  |  |
| 검토자 (AI Architect) |  |  |  |  |
| 승인자 (Business Owner) |  |  |  |  |
| 버전 | v1.0 |  |  |  |