AI Methodology

[Phase 1: Vision & Role 정의]

Table of Contents

Table of Contents	2

1. Vision& Role 개요	3

1.1 이 단계의 목적	3

1.2. Phase 목표	4

2. 세부 정의 항목	5

2.1 Problem Definition	5

2.2 Persona 정의	6

2.3 Agent 역할 정의	7

2.4 권한(Authority) 모델 정의	8

2.5 Human-in-the-loop 구조	9

2.6 거버넌스 및 윤리 기준	10

3. 전체구조 요약	11

4. 완료 기준 (Exit Criteria)	12

1. Vision& Role 개요

1.1 이 단계의 목적

본 단계는 AI Agent 시스템의 전략적 방향성과 거버넌스 기준을 수립하는 단계이다.

목적:

- Agent 존재 이유 정의

- 해결하고자 하는 문제의 명확화

- Human–Agent 책임 경계 설정

- 이후 단계의 설계 기준 확립

본 단계는 전체 설계의 Design Authority Layer 역할을 수행한다.

1.2. Phase 목표

Phase 1 종료 시 다음 항목이 반드시 정의 및 승인되어야 한다:

- Problem Definition

- Persona 정의

- Agent 역할 정의

- 권한 범위(Authority Boundary) 정의

- Human-in-the-loop 구조 정의

- 거버넌스 및 윤리 기준 정의

본 단계 승인 이전에는 기술 구현을 진행하지 않는다.

2. 세부 정의 항목

2.1 Problem Definition

- 목적 :

해결할 문제를 명확히 정의하고 범위를 확정하는 단계

- 정의해야 할 항목:

- 핵심 문제 정의 (누가, 무엇 때문에, 어떤 영향을 받는가)

- 문제의 영향 분석

- 기존 해결 방식의 한계

- AI Agent 접근이 필요한 이유

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - 비즈니스 목표 정의 - 해결할 문제 최종 승인 - 문제 범위 확정 (Scope Control) - 성공 기준 정의 - 리스크 허용 범위 설정 | - 문제 진술 초안 생성 - 시장/사례 분석 정리 - 이해관계자 목표 정리 - 기존 해결 방식 비교 분석 - 문제 구조 시각화 초안 제시 |

- WBS Task

  - 1.1.1 Problem Statement 작성

  - 1.1.2 Stakeholder Goal 정리

  - 1.1.3 Market/Context Analysis

  - 1.1.4 Success Metric 정의

- 산출물:

- 1.1.1 Problem Definition

- 1.1.2 Success Criteria 정의서

2.2 Persona 정의

- 목적 :

타겟 사용자 및 사용 맥락 정의

- 정의해야 할 항목:

- 주요 타겟 사용자

- 행동 특성

- 사용 맥락

- 감정적 / 기능적 요구

- 리스크 특성 (필요 시)

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - 핵심 Persona 선정 - Persona 승인 - 주요 니즈 우선순위 결정 | - Persona Behavior 분석 - User Scenario 초안 작성 - Context Requirement 정리 - 감정/상황 패턴 분석 |

- WBS Task

- 1.2.1 Persona Selection

- 1.2.2 Behavior Mapping

- 1.2.3 Usage Scenario 작성

- 1.2.4 Context Requirement 정의

- 산출물:

- 1.2.1 Persona Specification

- 1.2.2 Usage Scenario

2.3 Agent 역할 정의

- 목적 :

Agent의 역할 범위 및 책임 정의

- 정의해야 할 항목:

- Agent 유형 (보조 / 추천 / 의사결정 / 자율 실행)

- 수행 범위

- 명확한 Non-goal (하지 않는 것)

- 성공 기준

- 실패 정의

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - 역할 Scope 승인 - Non-goal 확정 - 책임 경계 확정 - Agent 유형 결정 | - Role Responsibility Draft 작성 - 기능 목록화 - 금지 영역 정의 초안 - R&R Matrix 초안 생성 |

- WBS Task

- 1.3.1 Role Matrix 작성

- 1.3.2 Responsibility 정의

- 1.3.3 Non-goal 문서화

- 1.3.4 Role Conflict 분석

- 산출물:

- 1.3.1 Agent R&R Matrix

- 1.3.2 Agent Role Definition

2.4 권한(Authority) 모델 정의

- 목적 :

Agent의 자율성 및 의사결정 권한 정의

- 정의해야 할 항목:

- 자율성 수준 (L0–L3)

- 승인 필요 여부

- Override 규칙

- Escalation 기준

예시: - L0: 정보 제공 - L1: 추천 - L2: 자동 실행 (승인 필요) - L3: 완전 자율 실행

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - Autonomy Level(L0~L3) 결정 - 승인 조건 정의 - Escalation 기준 승인 - Override 정책 확정 | - 권한 시나리오 시뮬레이션 - Threshold 제안 - Escalation Flow 초안 작성 - Authority Boundary 문서 초안 작성 |

- WBS Task

- 1.4.1 Autonomy Level 정의

- 1.4.2 Approval Flow 설계

- 1.4.3 Escalation Threshold 정의

- 1.4.4 Override Rule 정의

- 산출물:

- 1.4.1 Authority Boundary 정의

- 1.4.2 Escalation Rule 문서

2.5 Human-in-the-loop 구조

- 목적 :

Agent의 자율성 및 의사결정 권한 정의

- 정의해야 할 항목:

- Human 개입 조건

- 승인 프로세스

- 모니터링 책임자

- 최종 책임 주체

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - 개입 조건 확정 - 승인 프로세스 정의 - 최종 책임 주체 지정 - 모니터링 책임 지정 | - Human 개입 트리 설계 초안 - Escalation Flow 모델링 - 알림 시나리오 작성 - Human Review 구조 제안 |

- WBS Task

- 1.5.1 Intervention Trigger 정의

- 1.5.2 Approval Workflow 설계

- 1.5.3 Monitoring Responsibility 정의

- 1.5.4 Accountability 구조 정의

- 산출물:

- 1.5.1 Human–AI Interaction 모델

- 1.5.2 Approval Flow Diagram

2.6 거버넌스 및 윤리 기준

- 목적 :

법적·윤리적 한계 및 책임 구조 정의

- 정의해야 할 항목:

- 법적 고려 사항

- 데이터 민감도 분류

- 윤리적 한계

- 투명성 정책

- 사고 발생 시 책임 구조

- Role & Responsibility

| Human | Agent |
| --- | --- |
| - 법적 검토 - 데이터 민감도 분류 승인 - 윤리 기준 설정 - 사고 대응 정책 확정 - 책임 귀속 구조 정의 | - 리스크 시나리오 분석 - 윤리 위반 가능성 분석 - 데이터 흐름 정리 - Governance Charter 초안 작성 - Failure Case 시뮬레이션 |

- WBS Task

- 1.6.1 Legal Risk Analysis

- 1.6.2 Data Classification 정의

- 1.6.3 Ethical Boundary 정의

- 1.6.4 Incident Response 정책 정의

- 1.6.5 Risk Ownership 모델 정의

- 산출물:

- 1.6.1 Governance Charter

- 1.6.2 Risk Classfication

- 1.6.3 Incident Response 정책서

3. 전체구조 요약

| Step | Human | Agent | WBS Task | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Problem | 승인 | 분석 | 1.1.x | Problem Doc |
| 1.2 Persona | 확정 | 시나리오 작성 | 1.2.x | Persona Spec |
| 1.3 Role | Scope 승인 | R&R 초안 | 1.3.x | R&R Matrix |
| 1.4 Authority | Level 결정 | Threshold 제안 | 1.4.x | Authority Doc |
| 1.5 HITL | 개입 확정 | Flow 설계 | 1.5.x | Interaction Model |
| 1.6 Governance | 정책 승인 | 리스크 분석 | 1.6.x | Governance Charter |

4. 완료 기준 (Exit Criteria)

다음 조건을 모두 충족해야 Phase 1이 완료된 것으로 판단한다:

- Agent를 한 문장으로 정의 가능하다.

- 권한 경계가 명확하다.

- Human Override 정책이 문서화되어 있다.

- Non-goal이 명확히 정의되어 있다.

- 거버넌스 책임 주체가 지정되어 있다.